Службова записка

Про стан виконання ремонтних робіт за III квартал 2026 року

- Ремонт покрівлі будівлі адміністрації — виконано, вартість 84 300 грн, акт від 12.07.2026.

- 2. Заміна вікон у залі засідань — виконано, вартість 46 700 грн, акт від 25.07.2026.

- 3. Ремонт системи опалення котельні — у процесі, орієнтовна вартість 112 000 грн, завершення заплановано на листопад.

- 4. Благоустрій прилеглої території — виконано, вартість 58 900 грн, акт від 03.08.2026.

- 5. Встановлення пандуса для маломобільних груп — заплановано на IV квартал, орієнтовна вартість 27 400 грн.

Загальна сума виконаних робіт: 189 900 грн.

Загальна сума запланованих робіт: 139 400 грн.